Ⅳ　土地の埋立て等を実施するにあたっての留意事項

１　事業計画策定にあたって

(1)　着手から２年以内に完了する計画としてください。（一時たい積事業は除きます。）

(2)　関係機関、町関係課と事前に十分打合せを行い、この条例以外の法令等で規制があるものについては、それぞれの法令等の適用を受けることになるので、許認可等が必要なものについては併せて許認可等の申請をしてください。

関係法令等 ○ 森林法（昭和２６年法律第２４９号） ○ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号） ○ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） ○ 宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号） ○ 砂防法（明治３０年法律第２９号） ○ 砂利採取法（昭和４３年法律第７４号） ○ 採石法（昭和２５年法律第２９１号） ○ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号） ○ 道路法（昭和２７年法律第１８０号） ○ 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号） ○ 都市公園法（昭和３１年法律第７９号） ○ 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号） ○ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号） ○ 河川法（昭和３９年法律第１６７号） ○ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号） ○ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号） ○ 農地法（昭和２７年法律第２２９号） ○ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号） ○ 都市緑地保全法（昭和４８年法律第７２号） ○ 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号） ○ 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）

(3)　３月ごとに行う土壌の調査について、その結果を町が確認するまでの間は土地の埋立て等は行えないので、計画を立案する際には留意してください。

２　事業区域について

(1)　事業区域の面積には、保安区域を含みますが、進入道路、現場事務所の敷地等は含みません。

(2)　申請時において、現地にて事業区域及び実際に土地の埋立て等を行う区域を杭等で表示し確認できるようにしておいてください。

３　使用する土砂等について

(1)　土砂等の性質は、第１種建設発生土、第２種建設発生土及び第３種建設発生土（建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（平成3年建設省令第１９号）別表第1に掲げられるもの）に該当しなければなりません。

(2)　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められた汚泥等の廃棄物は、条例でいう土砂等には含まれないので、それらによる土地の埋立て等はできません。

(3)　土地の埋立て等に使用する土砂等の発生元証明書、土壌調査試料採取報告書及び地質分析結果証明書は、土砂等の発生場所ごとに必要です。

４　説明会の開催について

(1)　説明会を開催する場所や時間について

例えば、地域のコミュニティセンターにおいて休日に開催するなど、住民が集まりやすい場所と時間で開催するようお願いします。地域のコミュニティセンターの使用の可否については、各地区の区長又は自治会長にお問合せください。

(2)　説明の内容について

説明会においては、次の項目について必ず説明をお願いします。

ア　土地の埋立て等を行う目的に関すること

イ　土砂等の発生場所に関すること

ウ　土地の埋立て等に使用する土砂等に関すること

エ　工事期間に関すること

オ　作業時間に関すること

カ　事業区域の安全対策に関すること

キ　搬入経路・搬入時間に関すること

ク　周辺道路の交通安全対策に関すること

ケ　騒音、振動対策に関すること

コ　粉じん対策に関すること

サ　雨水排水対策に関すること

シ　完了後の土地の形状、土地利用に関すること

ス　災害等緊急時の対応に関すること

セ　苦情等の対応窓口に関すること

(3)　その他留意事項

ア　周辺住民等からの質問や要望等について聴く時間を設けてください。

イ　説明会を欠席した周辺住民等についても理解を得られるよう対応してください。

５　土採取事業との関連について

土採取を行った後、土砂等を搬入し埋立て等を行う場合には、この条例に基づく手続きのほか、東郷町土採取規制条例に基づく手続きが必要となります。この場合には、説明会の開催方法や事業の進め方について、調整が必要となりますのでご相談ください。